天津市水务局文件

津水政服〔2019〕1号

市水务局关于印发进一步深化“放管服”改革

全面加强水土保持监管实施意见的通知

各区水务局、审批局，各有关单位：

为深入贯彻落实国务院、市委市政府决策部署，进一步深化“放管服”改革和“一制三化”审批制度改革，优化营商环境，结合水利部水土保持工作要求和我市工作实际，我局编制了《市水务局关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的实施意见》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：市水务局关于进一步深化“放管服”改革全面加强水

土保持监管的实施意见

2019年7月11日

（联系人：市水务局  李智；联系电话：23333929）

（此件主动公开）

附件

市水务局关于进一步深化“放管服”改革

全面加强水土保持监管的实施意见

为深入贯彻落实国务院、市委市政府决策部署，进一步深化“放管服”改革和“一制三化”审批制度改革，优化营商环境，结合水利部水土保持工作要求和我市工作实际，全面加强水土保持监督管理，提出如下实施意见，请遵照执行。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院深化“放管服”改革和市委市政府“一制三化”改革部署要求，全面履行水土保持监督管理法定职责，着力提升我市水土保持社会管理和服务水平，为生态文明建设和优化我市营商环境提供支撑。

二、简政放权，深化“一制三化”改革

（一）优化审批方式

水土保持方案分为水土保持方案报告书和水土保持方案报告表。征占地面积在5公顷（含）以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目（以下简称项目）应当编制水土保持方案报告书；征占地面积在1公顷（含）以上5公顷以下或者挖填土石方总量在1万立方米（含）以上5万立方米以下的项目应当编制水土保持方案报告表（报告表参考格式见附件）。水土保持方案报告书和报告表应当在项目开工前报审批部门审批；征占地面积不足1公顷且挖填土石方总量不足1万立方米的项目，不再办理水土保持方案审批手续，生产建设单位和个人依法做好水土流失防治工作。

批准的水土保持方案未确定弃渣场或者确定的弃渣场确需变更的，生产建设单位可在征得所在地的区水务局同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向原审批部门办理变更审批手续。弃渣（土）按照有关规定由相关部门进行统一处置的，生产建设单位应承诺做好弃渣（土）处置过程中的水土流失防治工作，并提交相关支撑性文件。

按照“一制三化”改革要求，生产建设单位申请水土保持方案许可时可选择采用信用承诺制。申请人不存在失信记录和未履行被执行人义务的，在不能全部提交水土保持方案的情况下，只需做出“自承诺之日起，在60个工作日内补齐水土保持方案报批稿”的书面承诺，审批部门即可现场或在承诺期限内作出许可决定。对采取信用承诺制审批的项目，市、区水务局要对承诺人履行承诺的情况进行跟踪检查，对承诺人未在承诺期内完成水土保持方案编报或未履行水土保持义务的，原审批部门应依法撤销许可，并将申请人纳入失信“黑名单”。

（二）推行水土保持区域评估

在我市行政区域内，新建的各级开发区、工业园区、功能区及其他特殊功能区（以下简称“园区”）推行水土保持区域评估，由园区的管理机构组织编制水土保持区域评估报告，报批准设立园区的同级人民政府审批部门审批。已建成的园区不需要补做水土保持区域评估报告，其中新入驻的生产建设项目由建设单位组织编制水土保持方案并报批。

水土保持区域评估报告须满足国家关于水土保持的相关技术标准和指标体系，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的要求编制，明确水土流失防治的任务和责任主体，对区域内水土保持现状作出客观评价，提出相应对策。

（三）规范技术审查

水土保持方案以及水土保持区域评估报告应当进行技术评审，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据，市、区水务局或其他审批部门组织开展技术评审，可委托第三方机构开展。水土保持方案以及水土保持区域评估报告的评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。

技术评审单位须从全市统一的生产建设项目水土保持专家库中抽取专家。水土保持方案报告书的技术评审一般为3-5名专家，一般应该召开会议审查。水土保持方案报告表和水土保持区域评估报告的技术评审一般为1-3名专家，除了会议审查外，也可以函审形式进行审查。专家组长一般由具有正高级水利专业技术职称或者具有副高级及以上水土保持专业技术职称的专家担任。技术评审单位对技术评审意见负责，评审专家对签署的评审结果负责。

（四）验收报备

水土保持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。其中，编报水土保持方案报告表和水土保持区域评估报告的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书。

生产建设单位或园区的管理机构应当按照有关规定将水土保持设施验收情况向市或区水务局进行报备，市、区水务局应当按照有关规定完成形式审核与备案。水土保持设施验收成员中应当至少有一名熟悉水土保持工作的高级工程师。

三、加强事中事后监管，严格责任追究

（一）加强检查和核查

市、区水务局应当加强对水土保持方案实施情况的跟踪检查，跟踪检查应当采取遥感监管、现场检查、书面检查、“互联网＋监管”相结合的方式，实现在建项目全覆盖。现场检查全面推行“双随机一公开”，随机确定检查对象，每年现场抽查比例不低于10%。对有举报线索不及时整改、不提交水土保持监测季报的项目要组织专项检查。

市、区水务局应当加强生产建设项目水土保持设施自主验收的监督管理。接受报备的水务局应当组织开展现场核查，对不符合规定程序或者不满足验收标准和条件的，应当责令限期整改，逾期不整改或者整改不到位的依法予以处罚，并追究相关单位和人员的责任。

（二）强化监测和监理

编制水土保持方案以及水土保持区域评估报告的项目，应当依法开展水土保持监测工作。凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师，征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

（三）规范设计和施工管理

市、区水务局要把设计和施工管理作为监督检查的重要内容。生产建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。弃渣场等重要防护对象应当开展点对点勘察与设计，无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被。生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（四）水土保持区域评估项目的监管

入驻园区的生产建设项目，使用水土保持区域评估成果，由园区管委会一次性告知生产建设单位准入要求，由生产建设单位对水土流失防治责任进行书面承诺、备案，并按水土保持区域评估报告组织实施，同步做好水土保持监理、监测等工作。

入驻园区生产建设单位应填写水土保持登记表，交由园区的管理机构统一管理，园区的管理机构报相关水务局备案。

（五）加强生产建设活动监管及技术服务信用监管

市、区水务局应当依法加强对生产建设活动的水土保持监管，要推动建立水土保持信用体系，全面实行水土保持信用监管。

对生产建设单位、施工单位在1年内有1次以上违法违规行为的，将被列入水土保持失信“黑名单”，依法在相关信用信息平台发布。

水土保持技术服务单位在1年内有2次以上水土保持方案编制未通过技术审查或其他违规情形的，将被列入“黑名单”，依法在相关信用信息平台发布，且2年内禁止在我市从事相关技术服务。

（六）严肃查处违法违规行为

按照属地管理、重心下移的原则，水土保持行政执法主要由区水务局负责，市水务局主要负责重大案件查处、跨区域执法的组织协调和监督指导。对限制、干扰、阻碍水土保持执法的党政领导干部，应当依法依规追究其责任。

要以水土保持遥感监管全覆盖工作为契机，加大监管力度。一般应由水务局具体负责及时将审批有关信息上报，以便精准发现、严格认定和严肃查处水土保持违法违规行为。区审批局应该及时将审批信息转交水务局，并积极配合。对存在“未批先建”“未验先投”“未批先弃”等违法违规的行为要严肃查处，对违反规定取土挖砂采石等可能造成水土流失的活动要依法处罚。

（七）严格责任追究

生产建设单位和个人是人为水土流失防治的责任主体，水土保持技术服务单位和施工单位分别对其技术成果、工程施工过程和质量负责并承担相应责任。对生产建设中发生的水土保持问题，各级水务局要依据水土保持法律及生产建设项目水土保持问题责任追究管理办法等有关规定确定违法违规情形，认定责任单位并经责任单位确认，依法严肃追究生产建设单位、技术服务单位和施工单位等相关单位和个人的责任。

市水务局承担全市水土保持行业主管职责，区水务局负责属地水土保持相关责任。各有关部门要严格依法履职，对水土保持审批、监督检查等工作缺位、越位、不到位的，应当采取一地一单、约谈、通报等方式督促整改，对问题严重的要依法依规严肃追究相关单位和人员的责任。要依据水土保持权责清单，规范相关部门落实水土保持监管责任。市水务局要加强对区级审批过程的指导，要对技术评审过程、结果等进行定期专项检查，要结合对各区人民政府水土保持目标责任考核工作，加大对审批工作的考核力度，促进全市水土保持审批改革工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导

市、区水务及审批部门，要强化责任担当，切实加强组织领导，确保水土保持监管的要求真正落实到位。要建立完善组织协调工作机制。要强化机构能力建设，落实工作经费，保障强监管工作顺利推进。

（二）严格专家管理

水土保持评审专家由市水务局按照相关规定要求进行管理，建立统一的水土保持技术评审专家库，各区技术评审单位积极推荐专家。按照专家出入库制度，严格考评机制，规范专家技术评审工作。

（三）严格督查督办

推动建立完善水土保持监管逐级督查制度，市水务局对各区依法履职的情况进行督查，督查工作要统筹安排，督查单位要自行安排交通与食宿，不得增加生产建设单位和基层部门的负担。接受督查的相关单位和基层部门要主动配合，如实报告情况，不得拒绝和阻碍督查工作。

（四）加强宣传引导

各区要切实加强水土保持普法宣传，要加大对严重违法违规行为的曝光力度，定期公布水土保持行政执法典型案例，以案说法、以案释法。推进水土保持进党校、进机关、进学校、进工地、进社区、进乡村，营造全社会共同关注、支持和参与水土保持监管的良好氛围。

本意见自下发之日起施行。

附件：生产建设项目水土保持方案报告表

附件

生产建设项目水土保持方案报告表

项目名称：

建设单位(个人)：

法定代表人：

地 址：

联 系 人：

电 话：

建设单位：

编制单位：

2019 年  月  日

项目水土保持方案报告表

批    准：

审    核：

项目负责人：

校    核：

编写人员：

项目水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  | 永久： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时： |  |
|  | 动工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |
|  | 土石方（m3） |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  |  |  | 借方 |  | 余（弃）方 |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  |  | （应填写位置、数量、取土量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  |  |  | （应填写位置、数量、弃渣量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区 概况 | 涉及重点 防治区情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀莫属 [t/(km2·a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量 [t/(km2·a)] |  |  |  |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准 等级及 目标 |  |  | 防治标准等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 措施 |  | （应填写各项工程措施布设的位置、结构和断面形式、工程量，各项植物措施布设的位置、配置形式、面积和数量，各项临时措施布设的位置、形式和工程量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 投资估算 （万元） |  | 工程措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 植物措施费 |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |
|  |  | 独立费用 |  |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持设施验收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资（含预备费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若此表不能完全表达的事项，可增加附页进行说明。

附页目录

1、说明性文件（可选）

2、项目支持性文件

3、地理位置图

4、总平面布置图

5、水土流失防治责任范围图

6、水土保持防治分区图

7、水土保持措施布局图

天津市水务局办公室                   2019年7月11日印发